## Slide 1: Новости рынка
Дата | Стрим | Описание | 
25.05 | Umnico | Проведено федеральное обучение SM по продукту и продажам | Проведение обучения на регулярной основе
27.05 | CORE | Перезапуск линейки «Федеральный» (технический) | Технический перезапуск для будущих офсетов. Без изменений параметров
28.05 | SMS Hub | Запуск новых отчетов по тарификации из ЛК пользователя услугой. Проставлена стоимость по каждому унику в соответствии с кол-вом отправленных SMS | 
01.06 | SMS | Изменение АП по согласованным именам отправителей на Т2, МТС, Билайн, К-Телеком и КТК-Телеком | 
02.06 | SMS | Новый релиз: Расширили набор смайликов в личном кабинете (студент, спортсмен, ребенок и др.); Увеличили «срок жизни» аудитории в Яндекс и VK до 30 дней; Упростили добавление клиентов в группы; Автоматизировали рекламу для индивидуальных аудиторий; Маскирование номеров для «ЦА в свободной форме» | В SMS-Таргете клиенты могут собрать уникальную аудиторию: абонентов, которые посещали сайты, звонили и получали звонки от определенных номеров и сообщения от выбранных имен отправителей. Эту аудиторию можно перенести в Яндекс.Директ и VK Рекламу, чтобы показать предложение абонентам в формате баннеров/видео в интернете,а с помощью SMS отправить уникальную догоняющую рекламу Автозапуск позволит ежедневно или еженедельно отправлять SMS по новым выгрузкам, без создания новой рассылки. для рассылок по API с участием коллег из BDO все номера маскируются (шифруются) и не видны для пользователя личного кабинета SMS-Таргет. Привычная статистика по отправленным SMS в виде 4-х последних цифр номера
10.06 | Геоплатформа | Обучение VAS-экспертов по Геоплатформе | 
08.07 | CORE | Завершение акции для новых абонентов с тарифным планом «Мой бизнес M» | Безлимиты в публике за 300 руб.
Запуски

## Slide 2: Продуктовый офис: SMS
 | SMS Хаб | Старт аккаунтинга: Старт аккаунтинга: аккаунты взяли в работу трафик Авито и ФНС Шаблонирование рассылок: ФНС – выполнено hh.ru и ОТП Банк – июнь Без изменений | В апреле сделали шаблонизацию. ФНС переведено и согласовано 14 шаблонов в сервисный трафик - 70% трафика попадает именно под эти шаблоны. Есть риск что нам придется эти шаблоны удалить из Big4 в виду запуска каскадирования в MAX. AVITO - 50 шаблонов Ближайшие результат увидим в мае.
 | ❗️Контроль | Направить письмо на Яковлева / Тимощук / VAS о том, как будут работать рассылки (кроме рекламных) с отправкой в MAX, проработать коммуникацию для сотрудников | Пока не можем говорить о конкретики, в виду условий договора. Совместно с Max готовим уведомление, которое можем разглашать клиентам.
 | ❗️Контроль | Направить рассылку от B2B_Product_info по отправке cообщений в MAX | Пока не можем говорить о конкретики, в виду условий договора. Совместно с Max готовим уведомление, которое можем разглашать клиентам.
 | SMS Hub | Претензия от РТК по SMS-рассылкам (планируют обращение в ФАС) – подготовить фактуру для передачи М. Чинковой | Претензий пока нет.
 | ❗️Контроль | Отрицательная маржинальность по договору с РТК, со стороны VAS нет информации о таком договоре - подготовить фактуру для С. Балкового Закупка прошла успешно, с ретрооговоркой по изменению стоимости с 01.05 (уже поменяли всё на уников, с индивидуальной скидкой по операторам) На GM 7-10% за май, смотрим и наблюдаем. | GM по договору направим вместе с клиентами t2 hub. Выявлены особенности по шаблонизации, у РТК большинство шаблонов - сервисные, но сервисного трафика в t2 нет. Протарифицировалось как реклама.
 | SMS Hub | Необходимо поставить на потом изменение стоимости для клиентов, у которых изменение стоимости производится через 30 дней, после информирования. Вариант 1 – текущий (информирование и потом изменение сроков в зависимости от того, когда проинформировали клиента), вариант 2 – жесткий (изменение стоимости не зависимо от того, проинформировали ли клиента) (без изменений) | 
31.07 | SMS Hub | Переезд в ЦОД Ростов. (до 31.07) – отсутствуют шаги по переезду. (без изменений) | 
Notes: «

## Slide 3: Продуктовый офис: SMS
 | SMS Hub | hh.ru – попытки зашаблонировать трафик, также выровнялись рассылки по аккаунтам (без изменений) | Отдали на аккаунтинг в мае Ожидаем эффекта в июне.
 | SMS Hub | Новые клиенты: HR link – переключили на нас около 10% трафика (выручка мая 500 тыс. руб) Озон – в процессе согласования Winline – переключили после 20.04 (выручка за апрель около 2 млн руб, май – 11,8 млн.) ДомКлик – часть трафика будет переведено на нас (без изменений) | 
 | SMS Hub | Новый тендер по Совкомбанку (Калининград) Клиент огорчен нашим новым предложением, "думает", VAS будут делать новый заход в конце Июня. | Считаем стоимость t2-5% по уникам, Мега 5% по уникам. С другими скидками большое влияние на GM1 в A2P
 | SMS Hub | Кейс с Озоном. 02.06. проведена встреча с клиентом. Хотим дать приоритет SMS-трафику перед пушами, взамен на безлимитный пакет для авторизации. | КАМ (Другин Игорь) нужна встреча, чтобы выработать общий концепт по работе и условиям отправки SMS для клиента: Оставляем пофактовую (шт.) тарификацию для авторизации Делаем безлимитный пакет за X руб.
28.05 | SMS Hub | Отчеты по тарификации 28.05 выкатили отчеты по тарификации, который можно скачать из интерфейса клиента. Проставлена стоимость по каждому унику в соответствии с кол-вом отправленных SMS. Реализовано успешно. | 
 | ‼️ SMS Hub | Кастомные отчеты РТК (БД + Тололо) и ГУ. Закрываем мая текущими ресурсами на стороне продукта и аккаунтов. Июнь передаём в команду Рабовик или аналитику Зиминой/Тимощук. Далее аналогичный кастом только за деньги. | 
 | SMS-Таргет | Описали CJ и сформировали требования для реализации API на стороне YABBI | Встройка programatic-рекламы в digital формате в кабинет Таргета. Баннерная реклама как доп.инвентарь к основному SMS-каналу для возможности конкурировать с аналогичными сервисами, которые предоставляют возможность запускать рекламу в интернете помимо базовых телеком-каналов (SMS, MMS, PUSH).
Notes: «

## Slide 4: Продуктовый офис: SMS
 | SMS-Таргет | Договоренности с BDO: 1. Анализ отрасли (предмета рекламы) по тексту через ИИ 2. Пилот до конца года скрытого таргетирования по ключам и словосочетаниям в тексте 3. Данные о кол-ве звонков (сейчас анализ, готовим данные и ждем фактуру) 4. Подтвердили реализуемость доп.опций: СМС, когда абонент активен, СМС в день ЗП, Имя в таргетированных рассылках (на оценке рисков) 5. Договорились посмотреть roadmap BDO и запланировать реализацию части функций на своей стороне (без изменений) | 1. Анализ отрасли делаем для реализации важных функций: - автоматическая сборка сегментов – ИИ помощник - бенчи в отраслях – прогноз по эффективности для клиентов - кликабельность по времени по отраслям – советы по времени отправки для клиентов 2. Скрытое таргетирование нужно для увеличения эффективности кампаний (рост CTR по кампаниям) 3. Данные о звонках нужны для построения расширенных отчетов по рекламным кампаниям (сколько было переходов и звонков) 4. Доп.опции влияют на рост выручки за счет их приобретения при рассылках, а также на эффективность кампаний 5. Реализация уже готового функционала для увеличения возможностей в продукте
 | SMS-Таргет | Настройка performance-маркетинга - Коллеги пришли с информацией о высокой стоимости привлечения лида (50 т.руб.), выручка в Таргете 400к за первое полугодие 26 года и +/- 2млн. за год - Обсудили смену позиционирования и отстройку от конкурентов - Получили тексты в интернет-продвижении, внесли правки и комментарии - Договорились о тестировании нескольких гипотез (по текстам и по приземлению трафика в демо-кабинет, в который поставить счетчик Метрики и сделать разметку и настроить цели) (без изменений) | В позиционировании отходим от акценте на СМС, если запрос на привлечение клиентов, фокус в продвижении на SMS-Таргете как инструменте решения бизнес-задач: поиск клиентов поблизости, эффективные инвестиции в рекламу Планируем прийти к формату где Т2 Таргет платформа эффективной рекламы в разных форматах с прозрачным результатом, где базовая коммуникация идет через SMS. Поработали с текстами и гипотезами по продвижению, будем смотреть на результат для снижения CAC
 |  | Сформировали приоритеты по партнерским интеграциям (2ГИС, YABBI, RUSS Outdoor, VK Реклама), определили концепт решений в кабинете Таргета. Выходим на переговоры с 2ГИС. | Для расширения инвентаря и отстройки от конкурентов. Цель - превратить Таргет в рекламную платформу для B2B с закрытием основной клиентской задачи (привлечение клиентов в локальный бизнес)
Notes: «

## Slide 5: Продуктовый офис: VOICE
12.05 | Марк./МАВ | Создание на Wiki реестра клиентов/подрядчиков, которым необходимо ежемесячно обнулять плату за МАВ/Маркировку (без изменений) | Ждем информацию от коллег из CBM, так как у одного ИНН есть часть трафика за всю стоимость и часть для обнуления, должны вернуться и сообщить конкретные ЛС.
конец июня | Марк./МАВ | Удаление Маркировки из ПМ "Мой t2”, возможно некорректное отображение маркировки. Задача с низким приоритетом у В2С - не выделены ресурсы для удаления маркировки из МП – Необходима встреча со стороны В2В Продукта | Задача на удаление у B2C (отв. Малаева Ю.).
конец мая | Марк./МАВ | Отделить счета на МАВ и Маркировку у топ клиентов - В процессе согласования с ЮД и продажами. Менеджеры FA подписывают с клиентами ДС на выделение номеров, которые будут на отдельных ЛС - для МАВ и Маркировки, куда будут выставляться счета по указанным услугам отдельно от счетов за трафик (без изменений) | 
конец мая | Марк./МАВ | Удалить ранее загруженный М2М в БД других операторов - Проанализировать вариации тарификации - как КСС или поштучно или удалить. (без изменений) | 
конец мая | Марк./МАВ | Номера от Big3 и не МАВ и не КСС - Проанализировать трафик попыток с номеров не МАВ и не КСС Необходимо понять тарифицируем в июне эти попытки или ждем изменений от операторов | 
июнь | Марк./МАВ | Поэтапное включение ограничений для снижения дозваниваемости с фиксированных операторов без маркировки - С июня начать поэтапную блокировку сторонних операторов - На этой неделе список будет направлен в РТК для синхронизации работы с такими клиентами | Варианты реализации направлены А. Балмашеву и С. Балковому Убираем Башинформсвязь, Макомнет и еще 2
01.06 | Марк./МАВ | РТК Hub – РТК вернули договор с правками, передан наших юристам для согласования | 
 | Марк./МАВ | Исправление остаточных ошибок после миграции на межоператорский API - Операторы очень медленно реагируют на обращения. На текущий момент ни один из операторов не почистил ранее отправленные в них примеры проблемы. (без изменений) | 
 | Марк./МАВ | Счета за май - данные направлены в сторону операторов. Пока только МТТ согласовал цифры. | 
01.06 | Марк./МАВ | Переход на новую витрину для взаиморасчетов с операторами - Изменения в витрины согласно наших комментариев внесены, выявлены расхождения в расчетах, в работе у исполнителей (Булгуров Хачатур) | Сможем использовать витрину при выставлении счетов за июнь

## Slide 6: Продуктовый офис: VOICE
Q2-Q3 | Марк./МАВ | Автоматизация процесса сборки маркировки -Выделены ответственные со стороны ЦК РАП (Team A, Булгуров Хачатур - аналитик). Коллеги готовят описание реализации для внутренней команды разработки (без изменений) | 
 | Марк./МАВ | Разработка API для подключения операторов не из Big 3 - Ждем доработку поля INTERNAL_MNEMO и будет обновление АПИ на сайте для использования операторами не Big3 - Заявку для изменения на сайте разместим на этой неделе(без изменений) | 
 | Марк./МАВ | Подготовка БФТ для межоператорского АПИ фаза 2 - на стадии согласования с операторами | 
 | ВАТС (WL Манго) | о-брендинговый бандл "ВАТС МТ + КСС t2” 1. ЮД согласовал схему "технологический стык". Оценок рисков ни по 1 из 4 предоставлено не было. 2. Бизнес-Взаимодействие (БВ). Отрисованы схемы по 18UCs (в 2 вариантах). С Манго повторно обсудили 02.06 БВ в парадигме UCs (вариант "БВ через e-mail"). 3. Звонковая Часть (ЗЧ). 03.06 обсудили с Манго наше предложение по стейджированию звонковых UCs (стало 9/6 к тестам + обозначены проблемы статистики на стороне ЛК Манго). Ожидаем уточнения по тех.реализации со стороны Манго (кол-во транков для каждого стыка, параметры для обеспечения маршрутизации вызовов и т.п.), а также - по срокам доработки ВАТС Манго и тестирования. Идёт сбор стыка по "старому дизайну" (1 транк). Далее - необходим ресурс ЕЦТ и тестовые симки. | 1. Ожидаем: 04.06 - клиентский договор; 10.06 - лицензионный и агентский. Далее - ИБ (Новосёлов). 2. Ожидаем доп.инфо по UCs (для ЛКП) и подтверждение по ключевым вопросам БВ (МоМ от 02.06).
 | Рекламный номер | Обогащение сервера Интек 3 параметрами о вызовах ЕА подготовил описание 2 вар. реализации: 1. Маршрутизация звонка через CHR с получением результата завершения звонка сразу по его завершении. (скорость получения инф-ции ~секунды) 2. Получение информации о звонке из CDR с последующей передачей необходимых данных. (скорость получения информации ~десятки минут) Поджекту поставлены задачи: 1. Получить ответы на уточняющие вопросы ЕА по реализуемости вариантов со стороны Беркута (Ю. Селютин) по вар.1 и от А. Дженибалаева (вар. 2). 2. Получить оценки сроков по вариантам. | Обогащение сервера Интек с информацией о состоянии вызова причина завершения, факт переадресации, причина переадресации

## Slide 7: Продуктовый офис: VOICE
 | Рекламный номер | Аудит продукта. Получено от Вендора видение БП взаимодействия в автоматическом режиме создания клиентов + готовность поддержать "ручной" БП на период разработки автоматизации. От нас вендор ждёт видения упрощения Описания API для SME. | Разработка и актуализация артефактов (БП, Описание API, POSM, etc.)
 | Мобильная карусель | Управления настройками ротации номеров из BackOffice сотрудника t2 – Обнаружена новая проблема, логи переданы для анализа в Беркут. | 
 | Voice Target | Анализ дизайна Web-Интерфейса | 
 | КАТС SORM | Развертывание песочницы СОРМ. Проведена встреча с Вендором и Владельцем продукта КАТС, а также - с функцией СОРМ. На встрече зафиксировали, что тестовую зону делаем минимум для 2-х вендоров СОРМ и определили план дальнейших действий. | Подготовка СОРМ к сдаче по новой нормативной базе. Получены требования по оборудованию от Интек. После выхода из отпуска Лебедева передам информацию и назначим звонок
конец мая | КАТС | Перенос решения в защищенную зону (DMZ) t2 - в связи с мораторием и задержками со стороны ИБ срок сдвинулся. на данный момент завершается этап переноса веба (без изменений) | 
 | КАТС | Возвращение к безусловной транскрибации вызовов - точная дата будет известна после завершения переезда | 
июль | КАТС | Календарь рабочего времени – тестирование на стороне t2 с июня | Возможность добавлять собственные календари, устанавливать на каждый отдел отдельное расписание, добавлять перерывы и настраивать сложные сценарии рабочего времени. подготовка тестирования
 | КАТС | Запуск модуля "Автодозвон" в рамках продукта КАТС Срок создания услуги не ранее 15 июня. (месяц) статус от интек направят до конца недели | модуль автобзвона в АТС. С персональным информированием/уведомлением.
 | Перс.запись разговора | Запуск ПЗР как отдельного продукта для самозанятых/F&F/Агентов Срок создания услуги не ранее 15 июня. (месяц) статус от интек направят до конца недели | запись разговоров для самозанятых/БО/ и агентов. отдельная услуга записи разговоров на 1 номер
 | Контур Фокус | Разработка CRM/коннектор для Контур. Подключение партнеров Контур к т2+КАТС. Ожидаем ТЗ от Контур в начале июня, после чего сможем проанализировать сроки и приступить к работе. | не публичный СRМ, он исключительно для партнеров Контура, по всей России порядка двух тысяч партнеров. Будем подключать по стандартной схеме, то есть это договор на голосовую связь плюс АТС, в зависимости от количества сотрудников.

## Slide 8: Продуктовый офис: M2M / IoT
 | Миграция | Миграция клиентов РТК в СМТ ТЗ отправлено в РТК - 14.05.2026 Выгрузка от РТК получена – 21.05.2026 ТЗ в оценке у РТК – 29.05.2026 11.06 ожидаем согласование требований далее передача в коммерческий блок РТК для согласования не позднее 15.06 | Формализация требований в сторону РТК для предоставления выгрузок в рамках миграции, а также разовых запросов (около 1 млн за каждую итерацию выгрузки)
 | Миграция | -План взаимодействия с клиентами - согласован -Скрипты у СМТ в проработке - финализация 04.06.2026 -Старт тестов ЕЦТ – 08.06.2026 -График с датами по клиентам - готов v1. сейчас на верификации у обслуживания. Возможны изменения -Почасовой план ночных работ - есть В работе: матрица ответственных и маршруты обращений в случае непредвиденных ситуаций и запросов клиентов до 04.06. подготовка тестовых контрактов до 05.06. | 
 | Платформа РТК | Стоп новых продаж на действующей М2М-платформе после запуска этапа 2 (голос и SMS), Остаются только доппродажи существующим клиентам. В работе: Информационное сообщение для сотрудников Т2 о прекращении продаж, допродаж и настроек - до 05.06. Добавление информационного сообщения о запуске миграции на странице авторизации | 
14.05 | Платформа СМТ | Установка релиза с исправлениями резки скорости Базово выполнено со стороны СМТ - 19 мая 2026 в тестах у ЕЦТ до 5 июня. Есть нюансы по срабатыванию по переключению между безлимитами. 5 июня СМТ сообщит срок релиза по окончательному устранению. 5 июня срок верификации всех открытых ошибок по обновлению версии | Устранение проблемы с резкой скорости по исчерпанию, внутри безлимита и переключением между ними.
Q2-Q3 | Платформа СМТ | Запуск CSD на М2М-платформе Получен оборудование для тестов CSD (ноут, телефон) Выполняются тесты (Миночкин и ко.) по CSD с 26.05.2026 по 04.06.2026 Тестовые модемы получены на 1 месяц (1 комплект для покупки ~ 16 000 р), сейчас проблема с регистрацией в 2G в Билайне и поддержки CSD в роуминге | 
 | Платформа СМТ | После запуска фазы 2 начинаем Roadmap по новой платформе, а также передача балансов на платформу и доработки по регуляторики. | - ФТ долг и Roadmap 2026 в приоритет после миграции

## Slide 9: Продуктовый офис: M2M / IoT
 | Платформа СМТ | Реализация Roadmap на 2026 год: Групповые пакеты автопродления - в тестах у ЕЦТ до 5 июня Пакеты до востребования/спящие пакеты - срок отгрузки июнь 2026 (без изменений) | Roadmap 2026 по развитию М2М Платформы согласно презентации
 | Защищенный VPN | Для реализации доработки не требуются, необходимы настройки и тестирование Отправлен запрос на формулировки юристам (Гараган) – 20.05.2026 От юристов С. Боровинский сообщил, что даже если тесты пройдут успешно, нужно согласование сверху. Далее можно согласовать ДС или Приложение к Договору, но ответственность в любом случае будет на лицензиаре. - 27.05.2026 Настройки и тесты (Демина, Луковников, Шириков) - 25-29 мая 2026 | 
 | SCEF и NIDD | - По SCEF: для NB IoT не будет работать c Huawei, но можно реализовать через СGy интерфейс. - SCEF нужен только для расширенных нотификаций - По NIDD будет работать через CGy интерфейс, нужно обсудить интеграцию с СМТ Встреча Техблоком и СМТ – 22.05.2026 Запрошены требования по SCEF у СМТ. СМТ ушел в оценку до 12.06.2026 (без изменений) | SCEF –выступает посредником между сетью оператора и серверами приложений, предоставляя стандартизированный API-интерфейс для доступа к сетевым сервисам. Будет использоваться для расширенных нотификаций в М2М Платформе. NIDD (Non-IP Data Delivery) — это технология сотовой связи, предназначенная для передачи небольших пакетов данных от устройств Интернета вещей (IoT) без использования IP-адресов
 | CSD | Запуск узлов. Масштабирование технологии передачи данных через голосовой канал IP отправлен в техблок Обозначены приоритеты запуск (СЗ) Приоритеты: продукт – первый СПб, остальные потом. ЦП – приоритет ЕКТ, НиНо, СПб, Ростов План график – 22-25 мая (Кокурин) Активности: Обсудить привлечение Булата для ПНР с Шорниковым. Отв. Кокурин А. Цикл закупки, нужен ли новый RFI обсудить с Гридиным и Закупками. Проверить спецификацию железа – отв. Руф 4) Подготовить ПГ реализации проекта верхнеуровневый до конца недели. Отв. Кокурин А. Кокурин А. - план график – 22-25 мая. Запрошен новый срок по план-графику - 29.05.2026 План-график получен - 04.06.2026 | 

## Slide 10: Продуктовый офис: Перспективные продукты
май | Геоплатформа | Переработка договора по геоплатформе, ЮД подготовили драфт, отправлен на доработку с комментариями – не отвечает фактическому описанию сервиса требуется его упрощение, а также изменение в NDA, в дальнейшем переход на оферту (вся необходимая информация передана юристам) Новая итерация с ЮД по договору (без изменений) | 
май | Геоплатформа | Описание процесса продажи/допродажи Подготовлено первое описание процесса - Согласовано участие middle office в процессе продажи и доподключения. Подготовлено БФТ для доработки CRM по процессу продажи Геоплатформы, включает в себя 2-этапное заведение зачвки. Подготовлено первое описание процесса. | Подготовлено первое описание процесса. Основная цель – сократить кол-во участников в цепочке и приземлить в CRM. Можно достичь, используя ресурсы middle office
 | Геоплатформа | Федеральное обучение по геосервисам, после этого будет проведено обучение по турплатформе для КБ и VAS Обучение РУДов 19, 20 и 21 мая В BD и партнёрам поставлена задача по наполнению ЛК инструкциями по сервису + заведение калькулятора в ЛК. | 
май | Маркетинговые нотификации | Маркетинговые нотификации – настройка регулярной отчетности для клиентов (1 раз в неделю) и для ЦФ (в начале месяца) – (без изменений) | Договорились, что отчетность будет приходить на нас с Юлей и VAS ЦФ Отдаем триггеры по собственной базе ЮЛ
июнь | Нотификации | Скорринг и нотификации– описание продукта на ВИКИ встреча с PreSale (BigData), требуется получение от них информации по описанию продукта, какие модели используются, а также для продукта информация по используемым моделям по клиентам и описание этих моделей. (без изменений) | встреча с PreSale (BigData), требуется получение от них информации по описанию продукта, какие модели используются, а также для продукта информация по используемым моделям по клиентам и описание этих моделей.
июнь | Нотификации | Индексация с 01.07 Подготовка расчетов. Повышение на 15-20% (без изменений) | Повышение на 15-20%
 | Исследования | ДИТ Москвы Принято решение, что Т2 будет фронтить выручку. По срокам пока нет определенности. Общая сумма контракта 500 млн (без изменений) | 
 | BigData | M&A BestPlace - (без изменений) | Рассматривают покупку сервиса BestPlace (поставщик геоаналитики)
май | BigData | Начисления за май 2026 Сбербанк 17 млн Клик ту Мани 20 млн | 
июнь | Исследования | Глоубайт/Rostics Проверка данных (500 тыс), положительный результат контракт 12 млн (без изменений) | 
01.07 | Кибербез | Новое название сервиса «Киберграмотность сотрудников» Готовность коммуникации по изменению названия к 1 июля | 

## Slide 11: Продуктовый офис: Перспективные продукты
июнь | Кибербез | Изменение рекламных и публичных материалов с новым названием | используем новое название Киберграмотность сотрудников (Security Awareness) и меняем его во всех рекламных материалов. Основная цель - уход от англицизма и корректировка материалов после введения новых тарифов и упоминания фразы "обучение и образование"
 | Кибербез | Security Awarenesses - проведено обучение после изменения стоимости – продукт убираем из продаж в сегменте 1-3 (сформировать сообщение для ТГ) Обучение РУДов – 26,27,28 мая. - проведено | Рассказать ключевые возможности продукта, его ценности для бизнеса заказчика на уровне ЛПР. Обсудить новые тарифы и минимальный порог входа.
 | Кибербез | Ушли от распределения по принципу ревшер и согласовали понятие скидки от РРЦ. Договор у юристов на фин согласовании, таблицу с новыми ценами готовит Партнер | 
июнь | Кибербез | Запуск Aura light – необходимо продумать над тарификацией | Мониторинг внешних цифровых угроз
 | Кибербез | Solar (РТК ИБ) отправлено 2 шаблона договора по лицензиям (Solar Space и Security Awarenesses ). Открытый вопрос по предоставлению техподдержки – Добавляем в один договор с ПО, ТП будем описывать как поставка товара – нужен шаблон договора для Солара Со стороны Партнера подготовлены рамочные контакты на ПО + серт на ТП по нашим шаблонам. Уточняем по количеству контрактов и верхняя планка по договору + применить вместо ревшера подход со скидкой. | На стороне партнера готовится договор по форме нашего шаблона. Согласовали еженедельную встречу по четвергам. Первая встреча пройдет 1 июня
01.06 | Кибербез | Перенос текущих абонентов на новые пары 1 июня 28 мая согласовал новый БП с мидл офис с добавлением маркер услуги, 29 мая навешиваем с Иваном услугу на ком номера. 1 июня утром произошла перенастройка. | 
 | T2 Облака для бизнеса | Организовать канал IPsec для отправки нотификаций по 2FA нашим заказчикам. Времено организовать отправку паролей силами ЦХД . Изменить имя отправителя sms. Продление сертификата SSL с более длительным сроком. Рассматриваем другой подход по организации отправки смс. Делаем по API, домен нужно перевести в нашей владение. Нужно получить согласие и подтверждение от Партнера | Автоматизация процесса доступа к ЛК Облака Реселлера нашим заказчикам. Имя отправителя – защита бренда.
07.06 | T2 Облака для бизнеса | Подготовка к обучению. Брендирование партнерской презентации в Т2. Подготовка клиентских материалов - в маркетинг переданы материалы на создание КП, одностраничник Email информирование, ТГ сообщение подготовка лендинга сайта. Предварительные сроки - 7 июля | Запуск нового продукта. Согласование формата и материалов проведения обучения сотрудников с ЦХД.

## Slide 12: Продуктовый офис: Перспективные продукты
 | T2 Облака для бизнеса | Договорная обвязка: 1 Подготовка клиентского договора- 2 Согласование с ЦХД Партнерского договора 3 Подготовка БП подключения, сопровождения 5 июня драфт БП без отправки смс для доступа ЛК Т2. Все нотификации на стороне партнера | 
 | Аренда ЦОД (Colocation) | Согласование клиентского договора с юристами (ок)+ методологи (ок), 08.06 – отправка с правками в ОЦО Доработка БП по продаже и сопровождению клиента - Middle Office подготовка формы ТКП для загрузки в систему ЦХД согласование формулировок по распределению дохода в партнерском договоре с ЦХД и Методологи | 
25.05 | Аренда ЦОД (Colocation) | Коммуникация по запуску продукта: 1 Подготовка страницы на KMC/Маяк 2 Подготовка клиентских материалов 3 Email информирование, ТГ сообщение | 
 | Umnico | Продажи на стороне Т2 Поставлены цели по количеству лидов для 1-3 и 4+ В работе лид от t2 на 115 тыс. руб. ООО "АМПАРУС ТУР" чек 100к, ВК, Мах, WA и 3 оператора на 12 мес с плеча Т2 (без изменений) | 
 | Umnico | Проект с РТК ВАТС Отправлены материалы ;презентации + API) Договор и схема тарификации в процессе | 
 | Umnico | Запустили тариф «Все включено»: коммуникация (почта и ТГ) и инфо на КМС. Хорошие отзывы от продаж. Продлеваем до 15 июня Собираем статистику- договорились с первого числа маркировать тарифы все включено в АМО CRM С 15 июня пересмотр стоимости | по результатам месяца подведем итог по все включено
 | Umnico | Получено 3 лида от Umnico в сторону t2 (2 в работе 1 заключили договор) – нужно промаркировать этих клиентов для последующего анализа - все лиды в работе (без изменений) | 
 | Umnico | Иконки российских сервисов – необходимо получить от Российских правообладателей разрешение на использование товарного знака (штраф до 10 млн. руб.). Ждем от юристов шаблоны запросов правообладателям (без изменений) | также разрешение должны получить со стороны ТДМ-Тех (АмоCRM получение разрешения через покупку минимальной лицензии)

## Slide 13: Продуктовый офис: Перспективные продукты
 | Umnico | Иконки зарубежных сервисов – предложение от юристов не писать наименование сервиса, а также маркировать сервисы, которые признаны на территории РФ экстремистскими (ТГ, ФБ + ВА) Встреча с Горбенковой 01 июня По результатам встречи Логотипы Instagram и Facebook меняем, подписываем Соцсеть Meta* Логотип WhatsApp оставляем в правильном отображении, подписываем Мессенджер Meta* Логотип WABA оставляем в правильном отображении, подписываем API Meta* * Соцсети, мессенджеры API Meta, признанные экстремистскими в России. Пользователь несет ответственность за содержание направляемых сообщений До получения разрешений от правообладателей разрешений на использование логотипов – не проводить активные рекламные кампании. По получению разрешений целевой срок – до сентября 2026, так как запланирован флайт Со стороны бизнеса помочь с контактами по каждому из мессенждеров и соцсетей | 
 | Umnico | Поиск налогового агента для приема иностранных платежей: 1 Аксофт - отказ 2 Омнитех в работе 3 Банк НОВОКИБ в работе От налогов приоритетней прямой прием платежей на Т2 | 
 | Umnico | Вопрос к нашим налогам – прием платежей со стороны Казахстана (30% иностранных платежей шли из этой страны), чтобы т2 выступала в качестве налогового агента в этой стране Ответ от налогов – ок , юристы - Ок С учетом небольшой материальности можем запуститься и смотреть как будет развиваться бизнес | Ресурсов у налогов становиться налоговым агентом нет. С учетом небольшой материальности можем запуститься и смотреть как будет развиваться бизнес
 | Umnico | Автоматизация платежей и начислений – выделен ПМ, в июне выходим на DB. Ждем архитектора до начала июня (без изменений) | были проведены первые установочные встречи - архитектор вернется с обратной связью в следующий чт
 | Umnico | Воронка продаж: Аскона – в воронке продаж Umnico ИП Селянина - чек 300К обсуждение договора - оплатили 10К (тест на 1 магазин), согласование договора | 
 | Umnico | Сравнительный анализ с конкурентами (без изменений) | Запрос от продаж

## Slide 14: Продуктовый офис: Перспективные продукты
 | Umnico | Co-logo (без изменений) | Предложенный вариант - ок. От маркетинга: какие еще были варианты и больше деталей по основной странице сайта
 | Umnico | Страница на сайте в решениях для бизнеса (без изменений) | к середине лета ориентировочно
 | Umnico | КП, одностраничник (без изменений) | Приведение материалов в соответствие с брендбуком
 | Umnico | Co-logo (без изменений) | Предложенный вариант - ок. От маркетинга: какие еще были варианты и больше деталей по основной странице сайта
 | Umnico | Страница на сайте в решениях для бизнеса (без изменений) | к середине лета ориентировочно
 | Umnico | КП, одностраничник (без изменений) | Приведение материалов в соответствие с брендбуком
 | Umnico | Мобильное приложение, публикация в сторах от т2 В работе у диджитала. До публикации необходимо согласование с ИБ и юристами | 
 | Umnico | Тариф для микро Запрос от продаж на тариф для микро за 2000 -3000 с 2 операторами и ограниченным набором каналов | 

## Slide 15: Продуктовый офис: CORE
 | CORE | Перенос технологических номеров на контракты в биллинг (без изменений) | Для увел.абон базы и выручки. Всего 2,1 млн. разобрали 150 тыс.
 | CORE | Индексация 2027 (без изменений) | 
08.07 | Ремонт | Убираем 300 рублевые офферы с анлимом из публики (изменение сроков) | 
До конца 2026 г | Миграция на PCRF/PCEF | Идет миграция по регионам статиков. Ожидаем детальный план (без изменений) | 
01.06 | Мидас | B2B, B2G, БО исключаются из проекта; Остаются в проекте B2C+Агенты (Нерезиденты); - Заморожен до сентября | 15 Гб на иностранные интернет-ресурсы
05.05 | Мухобойка и Воздух | Полная блокировка иностр.роумеров в приграничных регионах (Брянск, Курск, Белгород Смоленск) на постоянной основе. При пересечении границ этих регионов в глубь России -> охлаждение на 24 часа, как возврат из-за границы; По команде "Воздух" - полная блокировка. (исключения - ряд АПН). Центрально в работе Пилот (в2с+в2в) - выход из блокировки на 12 часов при прохождении абонентом Капчи при подтвержденных ПД. | При отсутствии SIM в сети 72+ часа, блокируются SMS и интернет на 24 часа. Исключения: B2G ФЗ-44 и M2M (кроме сервис-провайдеров/агрегаторов); Блокировка автоматически снимается через 24 часа. Самостоятельно разблокировать можно на странице t2.ru/dostup или звонком на 620
 | Upsale базы РТК ШПД B2B | Необходимо проверить контактные данные, подготовить офферы в зависимости от сферы деятельности по ОКВЭД, обсудить с продажами внутри (1-3). Ждем лиды от РТК. Готовим подход с офферами. (без изменений) | Потенциал база SOHO до 20 000
 | Электромобили Атом | Запуск тарифных планов – май Ожидаем брендированный ЛК от команды Digital (есть проблема с авторизацией через SMS (бортовой компьютер «Атома» – не может получать SMS) (без изменений) | Дизайн ТП: Первые 3 года этот тариф за пользователя нам оплачивает автопроизводитель: выкупает сим-карты с балансом. Условия тарифа: (1) обязательный интернет-пакет стоимостью 70 руб./мес. для безлимитного доступа на: Яндекс Карты, навигацию, VK-музыку и мессенджер MAX. (2) интернет-пакет для самостоятельной докупки за 150 руб/мес: расширяет обязательный пакет безлимитным доступом к RuStore, интернет-радио и Wink.

## Slide 16: Продуктовый офис: CORE
сентябрь | МангоТелеком | Запуск партнерского продукта ВАТС Манго + Кора Т2 в 11 регионах до конца года. (ПИЛОТ). Материалы для нашего SalesForce - Для разработки креативных материалов/POSM - ждем детали для брифа от Мартыненко и Гретченко. Юристы прорабатывают 4 варианта реализации с соответствующими рисками. В зависимости от выбора, рассматривается вариант запуска в конце июля с сильно урезанным функционалом с последующим «догоном» по Agile. | 
июль |  | Перенос прекращения попыток автоматического списания АП с 10 на 25 число по тарифам и услугам с 12-методом начисления АП (без изменений) | Автоматические попытки списания АП производятся с 1 по 10 число, начиная с 11 числа, списание АП возможно через ЛК или ПМ/636
28.07 |  | Перезапуск линейки «Мой бизнес» | 
 | Яндекс | Партнерство с «Яндекс 360» Сдвиг тестирования на 22.06 (без изменений) | Линейка Яндекс 360 для бизнеса (почта, трекер, телемост, диск, мессенджер, вики и др.)
 | Агрегаторы (сервис провайдеры) | Тестируем варианты для перехода на схему продаж «агент-коллектор», а-ля light MVNO (ребилл). – в процессе. Со стороны Жени немного затормозился процесс (без изменений) | 
 | 30 дневное списание на 15 методе АП | Наблюдаем За проектом B2C, делаем в B2B. Возможный эффект до 50 млн. по году. (без изменений) | Сейчас используется «плавающий месяц», списание в туже дату, что и смена ТП
 | Партнерство с «Т-Банк» | Фаза 1 – Обмен партнерскими офферами без интеграций на витринах (Свиридовская) Фаза 2 – Возможно пойдем в интеграцию. Готовим концепт по интеграциям. Планируем провести после майских новые встречи. НА выбор готовим 2 оффера, Первый – Включение в MIXX B2B, например включение в наш оффер с Яндексом, Касперским и трафиком и скидками на сервисы Т2 от Т-банка B2B сервисов: Онлайн-Бухгалтерия + выделенный бухгалтер + интернет эквайринг + обычный эквайринг с кассой Второй – предоставление скидки на продукты Т2, если в Т-Банке одновременно подключены определенные сервисы B2B. (без изменений) | 
TBD | Профи |  | 
TBD | Flash |  | 

## Slide 17: Продуктовый офис: CORE
июль | Акция | Запуск акции для абонентов программы Бизнес-окружение в МР Северо-запад (кроме СПб): При подключении красивый номер в подарок +доп. мотивация для сотрудников монобрендов на подключение БО | 
Август | Wink | Реализация подписок для В2В | С учетом того, что есть задача убрать подписку Wink из состава тарифных планов (архивные линейки "Мой бизнес" и "Федеральный"), есть потребность в реализации отдельных Standalone-подписок для В2В абонентов.
Август/ Сентябрь | Запуск нового региона | Запуск В2В портфеля в Горно-Алтайске (Core + VAS) | Поддержка тендерного сезона в регионах Сибири. Запуск тарифной линейки публичной и непубличной + VAS -сервисов. ЗНИ по проекту заведено. Требуется выделение ресурсов со стороны ОРП.
Сентябрь | MiXX | Перезапуск действующей линейки В2С | Перезапуск действущей подписки + появление новых партнеров. В2В абоненты (тарифы на которых доступна подписка) тоже участвуют. Новых ограничений для нас нет.
май | ИТП | Газпром межрегионгаз (разные регионы) Н. Новгород - доп. 10 тыс. | ИТП: М2М (счетчики) 1 Мб = 3 руб. без НДС Линейка общих пакетов Направлено клиенту. На рассмотрении.
июнь | ИТП | "М2М Сервис" (трекеры для автомобилей) (Смоленск). Потенциал ~ 5 тыс. | ИТП - аналог "Роуминг для машин" (но с ежемесячной АП 60 мб за 20 руб. Оцениваем возможность реализации.
с июня | ИТП | Россети (Москва выиграла тендер) | Перевод текущих абонентов в регионах (МР Черноземье и др) на новые условия с потенциалом доп. подключения Sim в других МР.
 | ИТП | КП для БО Россети центр, потенциал до 200 000 сотрудников 3 пакетных ТП (от 240 до 340р) и 5 интернет услуг | 

## Slide 18: Продуктовый офис: CORE
июнь | ИТП | Тендер Черкизово (LA) | Запрос на предоставление ИТП для участия в тендере (голос +М2М) Потенциал 8 000 номеров. Присутсвие в 27 регионах.
июнь | ИТП | ИТП для Х5 Доставка (Магнит) (LA) | ИТП для курьеров сети Магнит (согласовано в апереле 2026): Федеральный М за 200 руб. + удвоение Федеральный L за 300 руб. + безлимитный интернет Будет разработан отдельный лэндинг с предложением для клиентов) + USSD-команды

## Slide 19: Продуктовый офис: Продуктовый маркетинг
Июнь | Research | BHT B2B 2026 - в работе (без изменений) | Регулярные замеры ключевых показателей, влияющих на бизнес, по T2 и ключевым конкурентам: Big3 + ключевые конкуренты в VAS. Выявить маркетинговые показатели и имиджевые характеристики, наиболее значимо влияющие на бизнес – показатели для , а также имиджевые дифференциаторы.
 | Стратегия | Коммуникационная стратегия продвижения на 2027 год – начинаем готовить, первый концепт – май 2026. | Основная материал в виде презентации для согласования маркетингового бюджета на 2027 год
 | SEO | Выходим на тендер на 27 год, закладываем B2B к себе в бюджет 12 млн Прорабатываем усиление на 2026 год. ориентируемся на бюджет 5-6 млн (без изменений) | Увеличение органического трафика на сайтах/страницах B2B, рост заявок, снижение стоимости маркетинговых метрик
 | PR/BTL | Ожидание нового плана исходя из реалий бюджета (без изменений) | 
 | Сквозная аналитика | Произведена переработка метода для передачи лидов с сайта в сторонe CRM. – идет приемка фазы 1 Доработки на стороне Digital на всех страницах сайта для перехода на новый метод (отгрузка 16.06.26) Разработка «песочниц» в контуре Т2 для построения аналитики, затраты для В2С и В2В ~300 млн. руб. | Доработка метода позволит устранить потери в получении заявок сайта, устранить баги, скорректировать маршрутизацию. Позволит видеть оцифрованный путь лида до создания сделки в CRM. Разработка «песочниц» позволит получить полную и разностороннюю сквозную аналитику с маркетинговыми, sales и продуктовыми данными.
 | Мониторинг отправки заявок в CRM | Доработки на стороне мониторинга. Ожидаем сроки реализации (без изменений) | На базе сервиса Графана будем отслеживать сбой и баги в работе основных функционалов сайта.
 | Редизайн главной страницы сайта | Ожидаем скорректированные макеты от Digital. (без изменений) | Перерабатываем структуру главной страницы с усилением позиционирования VAS и сервисов для бизнеса
 | Флайт | Осень – продвижение Umnico (без изменений) | Рост brand awareness B2B T2, увеличение продаж по продукту Umnico
Notes: InHouse дизайнера для b2b

## Slide 20: Продуктовый офис: Продуктовый маркетинг
 | Toolkit | Обновление тулкита - услуги, мероприятия Подготовка полного тулкита для Umnico, CLOUD, Аренда ЦОД (Colocation) МАНГО+Т2- полный тулкит (ждем дополненное инфо от продукта) Подготовка тулкита для агентского канала (обновление и переработка), презентации+ листовки и стойки для мероприятий (при участии трейда) подготовка слайда по MIXX В2В для общего КП; плакаты для БО под мероприятия; буклет для SMST Digital-реклама, переработка КП ревью и переработка всех ванпейджей по продуктам апдейт списка мероприятий совместно с маркетингом и Борель Н. (запланирована встреча) | 
 | POSM | Обновление POSM-материалов Запланированы встречи с каждым продуктовым офисом для апдейта POSM, потребности + роадмап апдейт ресурсов и размещения марткеинговых материалов (SP, WIKI, KMS) подготовка общего гайда по маркетинговым материалам запланирована встреча с трейдом для апдейта возможностей заказа POSM для печати в регионах | 
 | ❗️Контроль | Обновить график по заявкам: Заявки помесячно и заявки понедельно, сравнение YtY | 
 | ❗️Контроль | Total воронки по Umnico - в работе, прорабатываем отчет | 
15.06 | ❗️Контроль | Необходимо получить ответственного со стороны Продаж за интернет-магазин и заявки из него |